Информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Хомутовского муниципального образования» на 2018-2025 годы»

за 1 полугодие 2025 года

По результатам проведенного в 2024 году рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, победителем стала Комплексная спортивная площадка «Аркуда».

25 июня 2025 года состоялось торжественное открытие Комплексной спортивной площадки «Аркуда» по адресу с.Хомутово, ул. Днепровская, 12.

Спортивная площадка предназначена для занятия различными видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол) и организации тренировочных процессов по общефизической подготовке (тренажеры, воркаут). Одной из главных задач создания универсальной спортивной площадки является формирование навыков здорового образа жизни, воспитание патриотизма и любовь к своей улице (родине).

Общая стоимость проекта составляет 7 898 751 руб.

Проект благоустройства общественной территории включает выполнение следующих работ:

-устройство спортивного оборудования и тренажеров, скамеек, урн;

-устройство модульного напольного покрытия;

-устройство освещения общественной территории;

-устройство ограждения общественной территории.

Работы в рамках проекта выполнены: АО «Пластфактор», ООО «Альянс Групп», ООО «Сота-Красноярск», ООО «Архитектурный бетон», ООО «Дивар», ИП Тимкович Д.В.

Кроме того, в 2025 году продолжается благоустройство общественной территории кладбище в п. Плишкино. По итогам 1 полугодия 2025 года подрядчиком выполнены работы по отсыпке проездов внутри территории, начаты работы по асфальтированию парковки.