Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хомутовского муниципального
образования на 2019-2029 годы»
за 2023 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм.
	значение целевого показателя
	Выполнение, %
	Оценка в баллах
	Вывод об эффективности программы
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	 Ликвидация несанкционных свалок
	ед.  
	0
	0
	100
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	 
 
 Действие Программы продлить на следующий финансовый год 
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	2
	Строительство и обустройство контейнерных площадок
	ед.  
	5
	5
	100
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	3
	Приобретение контейнеров
	ед.  
	25
	25
	100
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	4
	Мероприятия по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, по стимулированию и популяризации раздельного сбора мусора
	ед.  
	3
	3
	100
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
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