Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Хомутовского муниципального образования» на 2018-2025 годы»
за 2023 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм.
	значение целевого показателя
	Выполнение, %
	Оценка в баллах
	Вывод об эффективности программы
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов ( за исключением подлежащих признанию ветхими и аварийными) из них:
	ед.
	4
	4
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	 Действие Программы продлить на следующий финансовый год
Данные статистики
 
 
 
 
 

	2
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	4
	4
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	3
	Количество неблагоустроенных дворовых территорий
	ед.
	0
	0
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	4
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
	%
	100
	100
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	5
	Численность населения, проживающего в многоквартирных домах в МО
	чел.
	124
	124
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	6
	Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов
	чел.
	124
	124
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	7
	Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенном дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования в многоквартирных домах
	%
	100
	100
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	8
	Общее количество парков, скверов, набережных, родников, скважин, детских и спортивных площадок и иных территорий из них:
	ед.
	42
	42
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	9
	Количество общественных территорий не требующих дополнительных работ по благоустройству
	ед.
	32
	32
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	10
	Количество общественных территорий, требующих дополнительных работ по благоустройству
	ед.
	6
	10
	166,67
	4
	эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом
	

	11
	Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные, родники, скважины)
	%
	76,19
	76,19
	100
	1
	ожидаемая эффективность  достигнута
	

	12
	Площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, родники, скважины)
	кв.м.
	42027
	42027
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	13
	Площадь общественных территорий, не требующих дополнительных работ по благоустройству
	кв.м.
	105883,35
	105883,35
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	14
	Численность населения муниципального образования
	чел.
	25946
	24249
	93,46
	1
	ожидаемая эффективность достигнута (данные статистики не соответствуют количеству фактически проживающих на территории ХМО)
	

	15
	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования
	кв.м./чел.
	4,080912279
	4,366503773
	107,00
	2
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	16
	Количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий
	ед.
	4
	4
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	17
	Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий
	ед.
	35
	35
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	18
	Количество проведенных творческих конкурсов
	ед.
	2
	2
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
	

	19
	Количество жителей, принявших участие  в мероприятиях направленных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов
	чел.
	1000
	1000
	100,00
	1
	ожидаемая эффективность достигнута
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