РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ХОМУТОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.08.2013_ № 153 о/д

с.Хомутово

О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением Главы Администрации Хомутовского муниципального образования от 20.06.2012 года  №133о/д.

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Хомутовского муниципального образования, Положением по разработке и утверждению муниципальных долгосрочных целевых программ Хомутовского муниципального образования, утвержденным постановлением Главы Администрации Хомутовского муниципального образования от 23.03.2012 г. №72о/д

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением Главы Администрации Хомутовского муниципального образования от 20.06.2012 года №133 о/д, следующие изменения:

  - В разделе 4 «Финансовое обеспечение программы»:

1.1.1.        Абзац 4 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятия по строительству блочно-модульной котельной, проводимого в рамках Программы, осуществляется за счет средств бюджета Хомутовского муниципального образования в соответствии с решениями Думы Хомутовского муниципального образования о бюджете и средств областного бюджета предоставленных в виде субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры».

1.1.2. Таблицу «Объемы финансирования программы» изменить и изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам ( тыс.руб.) |  |  |  |  | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной в с.Хомутово, в том числе | 725,7 | 24 976,6 | 12 000,5 | - | - | 37 702,8 |
| 1.1 | Осуществление строительного контроля | - | 200,0 | - | - | - | 200,0 |
| 2 | Реконструкция водонапорных башен на территории поселения. | - | 87,0 | 87,0 | - | - | 174,0 |
| 3 | Реконструкция, строительство канализационно-очистных сооружений. | 145,9 | 63,0 | - | - | - | 208,9 |
| 4 | Электрохимическая защита тепловых сетей в с.Хомутово. | - | 1 500,0 | - | - | - | 1 500,0 |
| 5 | Итого: | 871,6 | 26 626,6 | 12 087,5 | - | - | 39 585,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 689,4 | 25 197,7 | 11 400,5 | - | - | 37 287,6 |
|  | Районный бюджет | 126,1 | - | - | - | - | 126,1 |
|  | Местный бюджет | 56,1 | 1 428,9 | 687,0 |  |  | 2 172,0 |

  - Приложение №1 к Программе, изложить в новой редакции:

Приложение №1

к постановлению от____________№_____

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Расчет. оценка затрат | Срок окупаемости, лет | Срок исполнения, год | Ожидаемый экономический эффект тыс.руб. | Объем финансирован., тыс.руб., |  | Ожидаемый % технической готовности по состоянию на 01.01. 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Облст. бюджет | Местн. бюджет |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной в с.Хомутово | 725,7 |  | 2012 |  | 689,4 | 36,3 | 100 % |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной в с.Хомутово, в том числе | 36 976,4 | 5,4 | 2013-2014 | 5 276,0 | 23556,6 | 1240,4 | 67,1% |
| 2.1 | Осуществление строительного контроля | 200,0 |  | 2013 |  | 190,0 | 10,0 | 100% |
| 3 | Реконструкция водонапорных башен на территории поселения. | 174,0 | 1,2 | 2013-2014 |  |  | 174,0 |  |
| 4 | Реконструкция и строительство канализационно-очистных сооружений. | 208,9 | 2,0 | 2015 |  | 145,9 | 63,0 | 69,8 |
| 5 | Электрохимическая защита тепловых сетей в с.Хомутово | 1500,0 | 30,0 | 2013 |  | 1470,0 | 30,0 |  |

- Постановление Главы Администрации Хомутовского муниципального образования №59 о/д от 05.04.2013 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации  Хомутовского муниципального образования от 20.06.2012г. №133 о/д «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования на 2012-2016 годы» считать утратившим силу.

- Опубликовать настоящее постановление  в установленном порядке.

- Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации В.Л.Шелепова.

Глава администрации                                                   В.М. Колмаченко