Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения» на 2023 –  2025 годы»
за 2023 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм.
	значение целевого показателя
	выполнение, %
	Оценка в баллах
	Вывод об эффективности программы
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
находящихся в границах Хомутовского МО, 
 с усовершенствованным покрытием (асфальто-бетон, цементо-бетон)
	км
	34,531
	38,715
	112,12
	3
	Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом
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	2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Хомутовского МО, с переходным покрытием (пгс, щебень)
	км
	132,77
	163,298
	122,99
	4
	Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом
	

	3
	Устранение социального риска (количество улиц, оборудованных  остановочными 
павильонами, дорожной разметкой, дорожными знаками)
	шт.
	10
	4
	40,00
	-2
	ожидаемая эффективность не достигнута
	

	4
	Уменьшение транспортного риска (доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованных наружным освещением)
	%
	25
	12
	48,00
	-2
	ожидаемая эффективность не достигнута
	

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	0,75
	 
	 



